Date : 20/02/2026

Objectif de la séance :

Définir précisément les classes de panneaux à détecterOptimiser le projet pour qu’il soit compatible avec un microcontrôleur (K210 / Maixduino)

Mettre en place un système automatique de récupération d’images pour créer un dataset propre

Notes de séance :

Réflexion sur l’architecture IA embarquée (contrainte mémoire / FPS / stabilité).
Décision d’utiliser Tiny YOLOv2 pour la détection (modèle léger et compatible K210).
Réduction du nombre de classes pour optimiser les performances embarquées.
Classes finales retenues :
- AB4 (STOP)
- AB6 (Route prioritaire)
- AB3a (Cédez le passage)
- B14_30
- B14_70
- B14_130
Mise en place d’un script Python pour télécharger automatiquement des images depuis Wikimedia Commons.
Ajout d’un système anti-blocage :
- gestion des erreurs 429 (Too Many Requests)
- backoff exponentiel
- temporisation entre téléchargements
Structuration propre du dataset dans data/dataset1/to_annotate/
Choix de 600 images par classe pour assurer une bonne robustesse sans alourdir le modèle final.

Résultats obtenus
✅ Liste de classes définitive validée
✅ Architecture IA embarquée décidée (Tiny YOLOv2)
✅ Script de téléchargement robuste prêt
✅ Dataset 1 en cours de génération
✅ Projet orienté vers une solution précise et optimisée pour microcontrôleur
# Date : 27/02/2026
## Objectif de la séance :
- Repenser complètement la stratégie de dataset
- Adapter le projet aux contraintes du microcontrôleur
- Simplifier les classes pour améliorer les performances
## Notes de séance :
- Abandon de l’utilisation directe du dataset FTSC (trop de bruit et d’images inutiles).
- Réflexion sur la contrainte principale :
  - mémoire limitée
  - besoin de stabilité en temps réel
- Décision de réduire drastiquement le nombre de classes.
- Passage d’un modèle complexe (beaucoup de classes) à un modèle optimisé embarqué.
- Introduction du concept :
  détection simple + classification (séparation des tâches)
- Choix d’un modèle Tiny YOLOv2 pour rester compatible K210.
- Définition d’un pipeline propre :
  - dataset contrôlé
  - images réalistes uniquement
  - suppression des icônes / dessins
## Résultats obtenus :
- ✅ Nouvelle stratégie IA validée
- ✅ Pipeline optimisé pour embarqué défini
- ✅ Réduction de la complexité du projet

# Date : 06/03/2026
## Objectif de la séance :
- Commencer la création d’un dataset personnalisé
- Trouver une méthode fiable pour récupérer des images pertinentes
## Notes de séance :
- Tentatives de récupération automatique d’images via scripts Python.
- Problèmes rencontrés :
  - erreurs API
  - limitations de requêtes (HTTP 429)
  - images non pertinentes (icônes, dessins)
- Mise en place d’un script robuste :
  - gestion des erreurs
  - temporisation
  - filtrage des extensions
- Décision importante :
  privilégier la récupération manuelle pour garantir la qualité
## Résultats obtenus :
- ✅ Script de téléchargement fonctionnel
- ✅ Compréhension des limites des datasets automatiques
- ✅ Décision de construire un dataset contrôlé manuellement

# Date : 20/03/2026
## Objectif de la séance :
- Construire un dataset propre et réaliste
- Définir les classes finales du modèle
## Notes de séance :
- Choix final des classes optimisées :
  - AB4 (STOP)
  - AB6 (route prioritaire)
  - AB3a (cédez le passage)
  - B14_30
  - B14_50
  - B14_110
- Justification :
  - panneaux fréquents
  - pertinents pour l’IHM
  - faciles à reconnaître
- Début de collecte manuelle d’images (Google Images).
- Critères de sélection définis :
  - images réelles uniquement
  - différentes distances
  - angles variés
  - conditions lumineuses variées
## Résultats obtenus :
- ✅ Classes finales validées
- ✅ Méthode de collecte optimisée
- ✅ Dataset en cours de construction

# 📅 Date : 27/03/2026
## Objectif de la séance :
- Avancer fortement sur la construction du dataset
- Structurer les données pour l’entraînement
## Notes de séance :
- Récupération manuelle d’images de haute qualité :
  - AB4 (STOP) → 475 images
  - AB6 (priorité) → 474 images
  - AB3a (cédez le passage) → 425 images
  - B14_30 → 400 images
  - B14_50 → 400 images
  - B14_110 → 400 images
- Ajustement des classes :
  - remplacement de 130 par 110 (plus réaliste)
  - remplacement de 70 par 50 (plus fréquent)
- Mise en place d’une logique dataset cohérente :
  - dossiers par classe
  - images homogènes (≈600×600)
- Compréhension importante :
  le nombre d’images n’impacte pas la taille du modèle
- Optimisation du dataset pour :
  - robustesse
  - diversité
  - conditions réelles
## Résultats obtenus :
- ✅ Dataset constitué (~2200 images)
- ✅ Qualité des données bien meilleure que dataset automatique
- ✅ Classes finales cohérentes et adaptées à l’embarqué
- ✅ Projet prêt pour la phase de nettoyage et annotation

# 🔜 Prochaine étape globale du projet
- Nettoyage automatique du dataset
- Annotation avec LabelMe
- Conversion vers YOLOv2
- Entraînement du modèle Tiny YOLOv2
- Déploiement sur la Maixduino

Date : 13/02/2026

Objectif de la séance :

Mettre en place l’environnement de travail (VS Code + arborescence du projet)
Préparer la carte Maixduino (K210) et vérifier le fonctionnement de la caméra
Commencer la préparation du dataset (panneaux français) pour annotation future avec LabelMe

Notes de séance :
Installation et prise en main de MaixPy IDE
Connexion de la carte en USB, identification des ports COM sur Windows
Test caméra validé (affichage image en temps réel)
Création d’une arborescence de projet propre sous VS Code (data / src / models / firmware)
Téléchargement du dataset FTSC (panneaux français) via GitHub dans data/ftsc
Copie des images du dataset vers data/labelme/train pour préparer l’annotation
Tentative de nettoyage automatique des images : suppression des images trop petites (min 160×160)
Difficulté rencontrée : exécution de commandes type “bash” non compatibles PowerShell (correction : passer par script .py)
Attention : exécuter les commandes depuis le dossier projet (éviter C:\Windows\System32)

Résultats obtenus :
Carte Maixduino connectée et opérationnelle, caméra fonctionnelle
Projet VS Code créé et organisé
Dataset FTSC téléchargé (panneaux français) et copié dans le dossier d’annotation
Nettoyage effectué : 412 images gardées, 10 547 supprimées (images trop petites/icônes/miniatures)
Prochaine étape identifiée : extraire/filtrer uniquement les panneaux souhaités (STOP, sens interdit, priorités, limitations) puis annotation avec LabelMe